**CENTRO PAULA SOUZA**

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS (FATEC)**

**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ALEXANDRE GUIDIO WOLF**

**CAIO ALEXANDRE MONTAGNER**

**JONAS GALVÃO GARCIA**

**PEDRO HENRIQUE WOLF BRITO**

**RENAN DA SILVA MEDEIROS**

**Cronograma - Sistema de Apoio a Clínica Médica**

**Versão 1.0**

**OURINHOS-SP**

**2017**

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIVIDADES** | **DATA PREVISTA TÉRMINO** | **MEMBROS** |
| Cronograma | 07/03/2018 | Alexandre Wolf |
| Revisão e ajustes Documento de Requisitos | 24/04/2018 | Alexandre Wolf |
| Ajuste ambiente Controle de Versão GIT | 07/03/2018 | Jonas Galvão |
| Criação de Estrutura Inicial de Ambiente WEB | 07/03/2018 | Pedro Wolf  Caio Montagner |
| Criação de Layout de Aplicação WEB | 20/03/2018 | Renan Medeiros |
| Tela de Cadastro de Administrador | 17/03/2018 | Pedro Wolf |
| Tela de Cadastro de Médicos | 17/03/2018 | Caio Montagner |
| Tela de Cadastro de Pacientes | 17/03/2018 | Alexandre Wolf |
| Tela de Cadastro de Responsáveis | 17/03/2018 | Renan Medeiros |
| Tela de Cadastro de Exames | 17/03/2018 | Jonas Galvão |
| Tela de Cadastro de Medicamentos | 24/03/2018 | Pedro Wolf |
| Tela de Cadastro de Tipos de Atendimento | 24/03/2018 | Caio Montagner |
| Tela de Cadastro de Agendamentos | 24/03/2018 | Alexandre Wolf |
| Tela de Cadastro de Consultas | 24/03/2018 | Renan Medeiros |
| Tela de Alteração de Exames | 24/03/2018 | Jonas Galvão |
| Tela de Alteração de Administrador | 31/03/2018 | Pedro Wolf |
| Tela de Alteração de Médicos | 31/03/2018 | Caio Montagner |
| Tela de Alteração de Pacientes | 31/03/2018 | Alexandre Wolf |
| Tela de Alteração de Responsáveis | 31/03/2018 | Renan Medeiros |
| Tela de Alteração de Medicamentos | 07/04/2018 | Pedro Wolf |
| Tela de Alteração de Tipos de Atendimento | 07/04/2018 | Caio Montagner |
| Tela de Alteração de Agendamentos | 07/04/2018 | Alexandre Wolf |
| Tela de Alteração de Consultas | 07/04/2018 | Renan Medeiros |
| Tela de Consulta de Exames | 07/04/2018 | Jonas Galvão |
| Tela de Consulta de Administrador | 14/04/2018 | Pedro Wolf |
| Tela de Consulta de Médicos | 14/04/2018 | Caio Montagner |
| Tela de Consulta de Pacientes | 14/04/2018 | Alexandre Wolf |
| Tela de Consulta de Responsáveis | 14/04/2018 | Renan Medeiros |
| Tela de Consulta de Consultas | 14/04/2018 | Jonas Galvão |
| Tela de Consulta de Medicamentos | 21/04/2018 | Pedro Wolf |
| Tela de Consulta de Tipos de Atendimento | 21/04/2018 | Caio Montagner |
| Tela de Consulta de Agendamentos | 21/04/2018 | Alexandre Wolf |
| Tela de Consulta de Receitas | 21/04/2018 | Renan Medeiros |
| Teste Funcionais e de Estresse | 23/04/2018 | Todos os Integrantes |
| Correção de Erros após Testes | 23/04/2018 | Todos os Integrantes |
| Entrega Parcial de Projeto | 24/04/2018 | Todos os Integrantes |
| Desenvolvimento do Manual do Sistema | 28/04/2018 | Todos os Integrantes |
| Entrega Final | 13/06/2018 | Todos os Integrantes |
| Apresentação | 13/06/2018 ou 20/06/2018 | Todos os Integrantes |